数字化项目可行性研究报告—实施类

项目名称：国网浙江电力-杭州供电公司基于电力大脑中枢的数智党建深化应用-实施类

项目申报单位：国网浙江省电力有限公司杭州供电公司

编制单位：国网浙江省电力有限公司杭州供电公司

2026年  月  日

国网浙江电力-杭州供电公司基于电力大脑中枢的数智党建深化应用-实施类

编  制：

校  核：

审  核：

批  准：

目  录

（目录请在最终排版时自动生成）

# 1 总论

## 1.1 基本情况

该项目是公司重点任务，属于《中共国家电网有限公司党组关于贯彻落实党的二十届四中全会精神推动十五五高质量发展的意见》中第七大点第十七条任务"深化落实新时代高质量党建工程重点任务，健全党建述评考用工作机制，推动党建考评与业绩考核有效联动"。基于电力智慧驾驶舱平台-杭州（区县分舱）的数智党建应用优化完善，主要完成党组织管理、党建综合考评、党建业务管理预警、幸福杭电、党内先进等模块的功能优化工作，包括党员信息数据结构优化、综合考评全流程线上化、业务预警闭环机制建设等内容，从而实现党建工作全流程数字化闭环管理，提升杭州公司党建数字化管理水平。

## 1.2 主要依据

（1）《中共国家电网有限公司党组关于贯彻落实党的二十届四中全会精神推动十五五高质量发展的意见》（国家电网党〔2026〕1号）；

（2）《中共国网浙江省电力有限公司委员会关于坚持高质量党建引领高质量发展 当好新时代高质量党建工程落地先行示范的实施意见》（浙电党〔2026〕2号）；

（3）《中共国网浙江省电力有限公司杭州供电公司委员会关于坚持高质量党建引领高质量发展当好新时代高质量党建工程落地先行示范窗口的实施方案》（杭电党〔2026〕2号）；

（4）《国家电网有限公司电网数字化建设管理办法》（国家电网企管〔2020〕849号）；

（5）《国家电网有限公司电网数字化专项需求统筹原则》；

（6）《国网浙江省电力有限公司2026年电网数字化项目储备指南》；

（7）《国家电网有限公司网络与信息系统安全管理办法》；

（8）《国家电网有限公司信息系统上下线管理办法》；

（9）《国家电网有限公司电网数字化项目技术管理办法》；

（10）《国网浙江省电力有限公司信息化技术架构与数据架构管理办法（试行）》。

## 1.3 主要原则

（1）"统一性"原则

坚持统筹规划、一体推进。系统优化在采集装置、通信资源、计算资源、数据资源等方面，统一规划、统一建设、统一部署的原则。在按照公司数字化建设原则下进行，符合公司整体要求。

（2）先进性原则

确保遵循公司总体架构的原则，满足平台架构设计先进性、技术路线先进性、测试技术先进性以及组件选择先进性。

（3）安全、可靠性原则

系统实施应充分考虑系统的安全防护、容错能力和抗干扰能力，保证系统长期稳定、安全、可靠、高效地运行。

（4）实用性原则

紧抓先进数字技术发展机遇，注重实用实效，充分利用现有平台，提高整体运作效率，提升企业治理水平。遵循以客户为中心的设计理念，提供一致性、人性化用户体验，最大限度地满足客户的实际需要，操作便捷，功能完善，界面友好。

（5）可扩展性原则

符合国际及国家通用标准，具备良好的开放性和可移植性。采用标准开放平台接口，支持与其它系统的数据交换和共享，便于维护、扩展和互联。

（6）资源复用原则

实施过程将充分考虑到已有软硬件设备设施，尽可能继承和复用有价值的软硬件资源和数据资源，避免资源浪费，重复投资。

## 1.4 必要性分析

为了解决杭电数智党建系统在党员信息管理、综合考评流程、业务预警闭环等方面存在的数据结构不合理、流程管控不完善、线下操作比重大等问题，根据《中共国家电网有限公司党组关于贯彻落实党的二十届四中全会精神推动十五五高质量发展的意见》第十七条任务要求，亟需开展数智党建平台功能优化完善工作。

1、现状问题

（1）党员信息数据结构不合理。现有系统将党员基础信息与先锋指数、模范指数等数据混存于同一数据库表中，数据冗余多、查询效率低；审核流程无法区分基础信息与指数数据，导致审核针对性不足、效率低下。

（2）党建综合考评缺乏线上化全流程支撑。通知下发、自评填报、专业赋分、结果排名等环节仍以线下操作为主，效率低、管控弱，基层专责重复性工作量大，考评数据缺乏实时性和透明度。

（3）党建关键业务缺乏系统化预警闭环机制。组织生活会、党员发展、党费管理、换届选举、项目申报等关键业务的提醒、跟踪和闭环管理依靠人工操作，存在节点遗漏风险。

（4）幸福杭电模块劳模信息管理功能薄弱。现有劳模信息分类管理缺乏按时间、荣誉类别等维度的系统化管理能力，事迹展示形式单一，缺乏视频、图片等多媒体内容支持。

2、必要性

一是落实中共国家电网有限公司党组关于贯彻落实党的二十届四中全会精神推动十五五高质量发展的意见要求，深化落实新时代高质量党建工程重点任务，健全党建述评考用工作机制。

二是提升党建管理精细化水平的现实需要。通过优化数据结构、完善权限管理、实现考评线上化和业务闭环管理，可有效解决当前党建管理中数据质量低、流程管控弱的问题。

三是推动党建与业务深度融合的战略支撑。综合考评模块与人资绩效联动、跨模块数据抓取等功能，将实现党建引领作用的量化评估，增强党建工作对业务发展的赋能效果。

## 1.5 效益分析

经济效益：通过综合考评线上化减少人工汇总工作量，每年可节约党建考评相关人力成本约10%~15%；通过经费管理流程优化，有效减少违规支出，提升经费使用合规率。

管理效益：党员信息查询效率提升30%以上；各关键业务模块实现全流程数字化闭环；跨模块数据自动抓取后零填报率达目标覆盖范围，减少基层专责重复性填报工作。

社会效益：进一步提升杭州公司党建数字化管理水平，为创新党建建设提供可推广的党建管理实践案例，增强党建工作对外的示范性和公信力。

# 2 现状分析

## 2.1 建设现状

杭电数智党建应用依托电力智慧驾驶舱平台-杭州（区县分舱）建设，已具备党组织、数字融媒、数字监督等核心模块，支撑党建管理人员开展党组织信息管理、党建活动跟踪等日常工作。系统部署于管理信息大区（安全区IV），采用一体化云平台。本项目支撑业务目前处于稳定阶段，系统已上线运行，在现有功能基础上需进一步优化完善党组织管理、综合考评、业务预警等模块功能。

## 2.2 应用情况（续建类项目须提供）

系统主要用户群体为杭州公司本部、直属单位、城区供电公司及所辖县供电公司各级党建专职、党（总）支部书记、党建管理人员及党员。系统注册用户数500余人，最大并发用户数约30人，活跃用户数约80人，功能应用率约70%，系统功能界面友好，操作简易，支撑了日常党建管理工作。

## 2.3 集成现状

本系统当前与数据中台存在数据集成需求，用于获取各业务模块应用结果数据，实现综合考评跨模块数据抓取。与统一权限平台集成实现角色与权限配置管理。与短信平台对接实现预警短信发送功能。

## 2.4 部署环境现状（续建类项目须提供）

本项目部署于管理信息大区（安全区IV），采用一体化云平台部署方式，地市部署。系统基于电力智慧驾驶舱平台-杭州（区县分舱），应用服务部署在ACK容器集群，数据库采用RDS关系型数据库，非结构化数据存储使用OSS对象存储服务。

# 3 项目需求分析

## 3.1 业务建设需求

本项目基于电力智慧驾驶舱平台-杭州（区县分舱）完善数智党建应用中的党组织管理、党建综合考评、党建业务管理预警、幸福杭电、党内先进等功能模块。应用人员主要为各级党建专职、党（总）支部书记、党建管理人员及党员，使用人数500人以上，使用频次为日常频率。

| 业务需求类别 | 业务需求描述 | 层级 | 专业名称 | 岗位名称 | 使用人数 | 业务频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完善 | 党组织管理 | 地市/县 | 党建 | 专职/党建员 | 500+ | 日 |
| 完善 | 党建综合考评 | 地市/县 | 党建 | 专职/党建员 | 500+ | 日 |
| 完善 | 党建业务管理预警 | 地市/县 | 党建 | 专职/党建员 | 500+ | 日 |
| 完善 | 幸福杭电 | 地市/县 | 党建 | 专职/党建员 | 500+ | 日 |
| 完善 | 党内先进 | 地市/县 | 党建 | 专职/党建员 | 500+ | 日 |

## 3.2 项目数据需求

### 3.2.1 数据接入需求

本项目需从数据中台获取各业务模块应用结果数据，用于党建综合考评跨模块数据抓取功能。具体数据接入需求如下：

| 序号 | 来源系统 | 数据内容 | 数据范围 | 有无接入 | 是否提供服务 | 业务域 | 接入计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据中台 | 各业务模块应用结果数据（绩效数据等） | 杭州公司 | 部分接入 | 是 | 综合域 | 本期接入 |
| 2 | 统一权限平台 | 用户角色权限数据 | 杭州公司 | 已接入 | 是 | 公共服务 | 已接入 |

### 3.2.2 数据产生情况

本项目业务功能优化后产生的数据情况如下：

| 序号 | 应用模块 | 数据产生方式 | 数据内容 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 党组织管理 | 手工维护 | 党组织信息、党员基础信息、先锋指数数据 | 结构化数据 |
| 2 | 党建综合考评 | 自动生成 | 考评通知、自评得分、专业赋分、排名结果 | 结构化数据 |
| 3 | 党建业务管理预警 | 自动生成 | 预警提醒记录、闭环管理工单 | 结构化数据 |
| 4 | 幸福杭电 | 手工维护 | 劳模信息、事迹视频、图片 | 结构化数据、非结构化数据 |

### 3.2.3 数据集成情况

本项目涉及与数据中台的数据集成，用于获取人资绩效等数据实现综合考评联动。

| 序号 | 目标系统 | 源系统 | 数据内容 | 数据频度 | 集成计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数智党建应用 | 数据中台 | 人资综合绩效评价结果数据 | 按需 | 本期集成 |

## 3.3 非功能性需求

（1）性能与可靠性

系统注册用户数预计将达到500个；系统最大在线用户数预计将超过30个；系统所需储存空间需求将达4TByte，其中结构化数据2TByte，非结构化数据2TByte，本次新增存储需求0.5TByte；系统业务吞吐量预计将达100TPS；响应时间要求小于500ms；系统网络带宽需求：系统并发用户数在设计要求范围内时，系统网络带宽平均利用率不得超过60%；可靠性：能够支持7×24小时连续运行，同时具有良好的容错能力；兼容arm架构服务器，兼容国产化操作系统。

（2）信息安全

安全防护依据GB/T 22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》及国家电网公司相关网络安全管理规定，对杭州数智党建系统受到破坏后的侵害程度进行分析，系统安全标准参照二级等级保护要求。本系统与数据中台、统一权限平台存在数据交互，交互数据内容不包含敏感信息。

（3）系统灾备设计

本系统灾备设计从应用、数据库设计及备份方面考虑：应用平台采用集群设计及HA技术保障无单点故障；数据库镜像设计保障数据库高可靠性；对用户数据和系统通过备份系统进行数据备份，灾备等级为数据级。

除上述非功能性需求内容外，其他非功能性需求相关内容将严格按照《国家电网公司信息系统非功能性需求规范（试行）》执行，在系统后续设计、实施过程中逐步完善。

| 影响因素 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 活跃用户数 | 个 | 80 |  |
| 最大并发用户数 | 个 | 30 |  |
| 年可用率 | % | 99.9% | 支持7×24小时连续运行 |
| 核心功能响应时间 | - | 秒级 | 响应时间要求小于500ms |
| 存储空间-结构化数据 | T | 2 |  |
| 存储空间-非结构化数据 | T | 2 |  |
| 感知层接入终端规模 | 个 | 0 | 不涉及 |
| 灾备等级 | - | 数据级 |  |

# 4 实施方案

## 4.1 项目目标及范围

### 4.1.1 预期目标

通过本项目的实施，完成《中共国家电网有限公司党组关于贯彻落实党的二十届四中全会精神推动十五五高质量发展的意见》第七大点第十七条任务"深化落实新时代高质量党建工程重点任务，健全党建述评考用工作机制，推动党建考评与业绩考核有效联动"，实现以下目标：

一是通过优化党员信息数据结构及审核流程，实现基础信息与指数数据分表存储，数据查询效率提升30%以上，审核流程针对性明显增强。

二是通过实现党建综合考评全流程线上化，预计每年节约党建考评相关人力成本10%~15%，减少基层专责重复性工作量。

三是通过党建业务管理预警闭环机制，实现关键业务全程跟踪，关键节点提醒到位率达100%。

四是通过完善幸福杭电和党内先进等功能，提升党建数据展示质量和信息管理便利性。

### 4.1.2 项目范围

本项目实施范围是基于电力智慧驾驶舱平台-杭州（区县分舱）的数智党建应用功能优化完善，实现党组织管理、党建综合考评、党建业务管理预警、幸福杭电、党内先进等模块的功能优化。

本项目实施覆盖范围：杭州公司本部。

本项目应用覆盖范围：杭州公司本部、直属单位、城区供电公司及所辖县供电公司。

本项目用户范围：该项目应用人员主要为各级党建专职、党（总）支部书记、党建管理人员及党员，使用人数500人以上。

## 4.2 项目实施内容

### 4.2.1 项目主体工作

本项目主要实施工作为党组织管理、党建综合考评、党建业务管理预警、幸福杭电、党内先进（二级功能）等功能的优化实施工作。根据《国家电网有限公司电网数字化项目分包管理规范（试行）》（国家电网数字〔2024〕81号）第三章第十二条规定"电网数字化项目主体、关键性工作不得进行专业分包"的要求，本项目实施工作中涉及的差异分析及方案设计、数据收集及处理、系统部署及配置、系统测试、上线准备及切换为关键性工作，均不进行专业分包。

### 4.2.2 优化功能实施

基于电力智慧驾驶舱平台-杭州（区县分舱）的智慧党建应用（一级功能），在党组织模块中优化党组织管理、党建综合考评、党建业务管理预警、幸福杭电、党内先进等二级功能模块。

#### 4.2.2.1 智慧党建

4.2.2.1.1 党组织管理

杭电数智党建系统已实现党组织基础信息管理功能，本期为解决党员信息数据结构不合理、审核流程繁琐等问题，需进一步优化完善党组织管理模块的数据结构和流程管控能力。

| 序号 | 三级功能名称 | 详细内容描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 党组织查询 | 建立党组织信息库，对党组织进行维护并关联至相关党委党支部，支持按名称、层级等条件查询党组织信息 |  |
| 2 | 党组织树展示 | 展示党组织结构树状图，组织结构调整时树状图自动更新，支持统计各级党组织数量 |  |
| 3 | 党员信息管理 | 将党员基础信息表与指数相关数据表拆分存储，减少数据库冗余，提高查询效率，优化审核流程 |  |
| 4 | 履责信息填报 | 完善党委领导班子履责信息录入功能，支持基层与上级多级协同录入 |  |
| 5 | 费用管理流程 | 优化党建经费从申请、审核到归档的全流程线上管理，实现预算与实际支出对比分析 |  |
| 6 | 领导小组管理 | 完善党建工作领导小组信息管理功能，支持成员信息维护和职责配置 |  |
| 7 | 权限分级管控 | 基于统一权限平台进行党建管理各模块分级权限配置和角色管理 |  |

4.2.2.1.2 党建综合考评

现有党建综合考评工作基本依赖线下人工操作，本期完善年度党建综合考评通知下发、自评填报、专业赋分、结果排名的线上化全流程，实现线下考评流程全面线上化。

| 序号 | 三级功能名称 | 详细内容描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通知下发 | 支持年度党建综合考评通知的在线编辑、下发和汇总，可配置考评周期和评分规则 |  |
| 2 | 自评填报 | 支持各单位在线填报自评信息，自动汇总提交数据，减少人工汇总工作量 |  |
| 3 | 专业赋分 | 支持各专业线对考评指标进行在线赋分，自动计算加权得分 |  |
| 4 | 排名展示 | 支持考评结果自动排名，通过数字大屏直观展示排名情况 |  |
| 5 | 联动人资绩效 | 通过数据中台获取人资综合绩效评价结果数据，实现党建考评与业绩考核联动 |  |

4.2.2.1.3 党建业务管理预警

面向基层党组织，现有党建业务管理工作主要依靠线下通知和人工跟踪，本期优化各类业务提醒功能，通过短信、待办等方式对关键时间节点进行多级提醒，建立系统化预警提醒和工作闭环管理功能。

| 序号 | 三级功能名称 | 详细内容描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心组学习 | 获取中台数据展示完成情况，增加短信提醒功能，对未完成学习单位进行定期提醒 |  |
| 2 | 组织生活会 | 对组织生活会召开情况进行跟踪管理，未按时召开的通过短信提醒相关责任人 |  |
| 3 | 党员发展 | 对党员发展各阶段进行时间节点管理，临近节点时自动触发提醒 |  |
| 4 | 党费管理 | 对党费缴纳情况进行监控，逾期未缴纳的发送短信提醒 |  |
| 5 | 换届选举 | 对各级党组织换届时间进行管理，提前发出换届提醒通知 |  |
| 6 | 项目申报 | 对党建项目申报节点进行跟踪，临近截止日期自动提醒 |  |
| 7 | 民主评议 | 对民主评议党员工作进行流程管控，按计划节点进行提醒 |  |
| 8 | 三会一课 | 对三会一课完成情况进行统计和预警，定期提醒未完成单位 |  |
| 9 | 谈心谈话 | 对谈心谈话工作进行闭环管理，跟踪完成进度 |  |
| 10 | 党员教育培训 | 对培训计划执行情况进行跟踪，统计参训情况 |  |
| 11 | 志愿服务 | 对志愿服务活动组织和参与情况进行管理和展示 |  |
| 12 | 专题组织生活 | 对专题组织生活会开展情况进行管控和提醒 |  |
| 13 | 闭环管理 | 对各类预警事项形成工单式闭环管理，跟踪整改完成情况 |  |

4.2.2.1.4 幸福杭电

面向工会管理人员，已实现先进之家、创新之家、温暖之家等工会活动数据管理。本期完善劳模数据库、标语维护、月度评分等功能，支持多媒体内容管理。

| 序号 | 三级功能名称 | 详细内容描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标语维护 | 完善标语内容维护界面，对标题、图片、直属工会组织及会员信息进行维护并在大屏端展示 |  |
| 2 | 月度评分 | 对县公司、城区公司与直属单位以月度为周期进行综合评分管理 |  |
| 3 | 劳模信息库 | 建立劳模数据库，支持按时间、荣誉类别等维度分类管理 |  |
| 4 | 事迹展示 | 支持上传劳模事迹视频、图片等多媒体内容，丰富展示形式 |  |
| 5 | 先进之家 | 维护先进之家相关数据和展示内容 |  |
| 6 | 创新之家 | 维护创新之家相关数据和展示内容 |  |
| 7 | 温暖之家 | 维护温暖之家相关数据和展示内容 |  |
| 8 | 大屏展示 | 将各模块数据汇总在数字大屏端进行可视化展示 |  |

4.2.2.1.5 党内先进

面向党建管理人员，已实现红旗党委、电网先锋党支部、先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者等评选数据管理。本期优化事迹管理和展示功能。

| 序号 | 三级功能名称 | 详细内容描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红旗党委库 | 建立红旗党委及电网先锋党支部信息库，维护相关信息，支持上传获奖文件和评选材料 |  |
| 2 | 优秀党员库 | 建立优秀共产党员和优秀党务工作者信息库，维护获奖信息和事迹材料 |  |
| 3 | 事迹管理 | 优化先进事迹管理功能，支持多维度分类检索和展示 |  |
| 4 | 大屏展示 | 将党内先进信息在数字大屏端进行可视化展示 |  |

### 4.2.3 系统实施

4.2.3.1 方案设计

前期准备阶段重点完成组织架构成立并确认职责分工、办公环境准备、系统帐号及授权申请、编制系统建设方案及实施整体方案。方案设计阶段主要开展杭州公司各单位业务需求调研及分析，明确业务流程，完成系统框架设计。

4.2.3.2 数据收集及处理

完成数据中台数据表梳理工作，涉及人资绩效等数据收集，了解源系统数据结构、提出数据接入需求、数据接入并按业务规则处理。收集系统配置数据、权限数据。

4.2.3.3 系统部署及配置

根据公司一体化云平台相关管理规定，完成各项功能的系统部署、配置等工作，包括系统功能部署及配置，基础数据初始化。

4.2.3.4 系统测试

对开发后各项功能开展系统测试和重测试，包括代码测试、安全测试、功能测试、性能测试。

4.2.3.5 培训

组织开展各级党建管理人员培训，制定培训计划，编制培训材料，完成用户和系统运维人员培训。

4.2.3.6 上线准备及切换

制定上线方案，完成测试环境到生产环境的切换，进行上线准备相关数据切换及补录。

4.2.3.7 上线试运行支持

明确上线试运行支持工作内容，提出上线试运行支持方案，开展系统上线之后的系统运维支持。

### 4.2.4 系统集成实施

本项目涉及与数据中台的数据集成（本期集成），需完成数据中台业务数据对接工作，获取人资综合绩效评价结果数据，用于实现党建综合考评与人资绩效的联动功能。

### 4.2.5 其他实施

无。

## 4.3 技术方案

### 4.3.1 业务架构

按照公司总体建设架构要求，遵循《中共国家电网有限公司党组关于贯彻落实党的二十届四中全会精神推动十五五高质量发展的意见》的相关业务内容，主要涉及智慧党建管理、综合考评管理、业务预警管理等业务。

本项目属于综合管理业务域，主要以事务处理类为主，涉及党建专业的业务。本项目遵循公司总体架构方案下的对应子方案的相关要求。

结合公司管理要求及当前业务现状，本项目在电力智慧驾驶舱平台-杭州（区县分舱）上的智慧党建应用中，进行党组织管理、党建综合考评、党建业务管理预警、幸福杭电、党内先进等模块的功能优化，实现党建工作全流程数字化闭环管理。

### 4.3.2 应用架构

按照公司总体建设架构要求，基于电力智慧驾驶舱平台-杭州（区县分舱），主要包括智慧党建应用下的党组织管理、党建综合考评、党建业务管理预警、幸福杭电、党内先进等应用模块。

应用架构说明：本项目在电力智慧驾驶舱平台-杭州（区县分舱）的智慧党建一级功能下，优化完善党组织（二级功能）模块，包含党组织管理、党建综合考评、党建业务管理预警、幸福杭电、党内先进5个二级功能模块，共计37个三级功能点。

| 业务中台名称 | 业务中台使用情况 |
| --- | --- |
| 数据中台 | √ |

### 4.3.3 技术架构

该项目技术架构符合公司统一技术路线，依托禾城数据中心，应用部署在公司统一技术底座内网云上，入口为电力智慧驾驶舱平台-杭州（区县分舱），使用统一权限的公共服务能力。

遵循国网公司统一技术路线，依托禾城数据中心，按照公司总体架构要求，涵盖平台层、中台层、应用层等层级。

技术选型说明：

Redis用于存储缓存数据；RDS-mysql用于存储结构化数据；nginx用于搭建web服务；JDBC用于连接数据库；容器用于服务部署；OSS用于存储非结构化数据；ACK用于管理容器服务。中台层：数据中台用于同步中台数据；统一权限用于权限认证；短信平台用于预警消息推送。

| 分类 | 技术路线 |
| --- | --- |
| 架构选型 | 云平台架构 |
| 应用层-前端 | HTML、CSS、JavaScript、Vue |
| 应用层-后台 | JAVA |
| SaaS | 数据中台服务、统一鉴权、统一日志 |
| PaaS-中间件 | Tomcat、Nginx、Nacos |
| PaaS-数据库 | RDS(MySQL)、Redis |
| IaaS-部署方式 | 容器（ACK） |
| IaaS-分布式存储 | 对象存储（OSS） |
| 门户集成 | 不涉及（通过驾驶舱平台入口） |
| 技术中台 | 统一权限 |
| 数据中台 | 数据同步 |
| 开源软件 | Tomcat、Nginx |

### 4.3.4 数据架构

按照公司总体架构，基于公司统一技术底座的数据中台，开展各类内外部数据的采集、传输、存储、共享及应用。从数据中台获取人资综合绩效评价结果数据等。

数据接入：本项目通过数据中台数据共享接口获取人资绩效等跨模块数据。

数据存储：系统产生的结构化数据存储于RDS(MySQL)关系型数据库，非结构化数据（劳模事迹视频、图片等）存储于OSS对象存储。使用Redis缓存提高高频查询效率。

| 序号 | 数据项内容 | 来源系统 | 目标系统 | 实现技术 | 频率 | 存储位置 | 是否存在负面数据 | 负面类型描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人资综合绩效数据 | 数据中台 | 数智党建应用 | 接口集成 | 按需 | RDS | 否 | 无 |
| 2 | 党组织信息 | 手工维护 | 数智党建应用 | 直接录入 | 日常 | RDS | 否 | 无 |
| 3 | 劳模事迹多媒体 | 手工上传 | 数智党建应用 | 直接上传 | 按需 | OSS | 否 | 无 |

### 4.3.5 安全架构

遵从电力智慧驾驶舱平台-杭州（区县分舱）的安全防护方案。系统部署于管理信息大区（安全区IV），参照二级等级保护要求进行安全防护设计。

## 4.4 项目实施计划

### 4.4.1 项目环境

承担本项目的国网浙江省电力有限公司杭州供电公司有丰富的党建管理经验，有着丰富的信息系统实施经验，对浙江电网数字化管理提供了有力的技术和业务支持。

### 4.4.2 项目人员

|  | 姓名 | 单位 | 性别 | 出生年月 | 技术职称 | 专业 | 承担的主要工作 | 投入月数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求提出人 | 张俊 | 国网杭州供电公司党委党建部 | 男 | 1981年9月 | 高级工程师 | 党建 | 总体策划 | 2 |
| 项目负责人 | 陈双同 | 国网杭州供电公司党委党建部 | 男 | 1992年6月 | 高级工程师 | 党建 | 总体策划 | 6 |
| 团队人员 | 蒋威 | 国网杭州供电公司党委党建部 | 男 | 1993年10月 | 高级工程师 | 党建 | 项目实施 | 12 |
| 团队人员 | 蓝小辉 | 国网杭州供电公司党委党建部 | 男 | 1993年10月 | 工程师 | 党建 | 项目实施 | 8 |
| 团队人员 | 康傲 | 国网杭州供电公司 | 男 | 1999年9月 | 无 | 党建 | 项目实施 | 8 |

### 4.4.3 项目进度

| 序号 | 主要工作内容 | 时间周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目前期：确认项目实施方案 | 1个月 |
| 2 | 需求分析及方案设计：完成需求收集、差异分析、编制方案 | 2个月 |
| 3 | 系统优化：完成系统优化工作 | 3个月 |
| 4 | 系统测试：完成系统功能测试、性能测试 | 2个月 |
| 5 | 系统部署及配置：完成软件安装及配置，流程和权限的配置，初始化数据 | 2个月 |
| 6 | 培训：完成用户和系统运维人员培训 | 1个月 |
| 7 | 上线试运行：完成系统性能调优及用户支持 | 1个月 |

# 5 软硬件初步设计方案

## 5.1 部署方案

按照公司总体架构要求，系统部署于禾城数据中心，在公司统一技术底座的内网云上。本项目为地市部署，采用云部署方式，沿用原部署方式。

| 部署区域 | 部署方式 | 部署地点 |
| --- | --- | --- |
| 管理信息大区（安全区IV） | 云平台部署：一体化云平台 | 地市部署 |

## 5.2 软硬件需求

根据本期项目实施工作需求，结合本系统建设现状，提出本期IT资源需求。

云资源：

| 部署节点名称 | 资源名称 | 数量 | 配置 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用服务器 | ACK容器 | 1 | CPU：4核 内存：8G 存储：20G | 管理信息大区 | 利旧 |
| 结构化数据库 | RDS-MySQL | 1 | CPU：2核 内存：4G 存储：200G | 管理信息大区 | 利旧 |
| 缓存数据库 | Redis | 1 | 内存：2G | 管理信息大区 | 利旧 |
| 非结构化存储 | OSS | 1 | 存储：500G | 管理信息大区 | 利旧 |

智能体算力资源：

不涉及。

# 6 主要设备材料清册

本项目不涉及主要设备材料采购，系统部署利用现有云平台资源。

# 7 估算书

## 7.1 概述

本项目基于电力智慧驾驶舱平台-杭州（区县分舱）的数智党建应用，主要工作为实现党组织管理、党建综合考评、党建业务管理预警、幸福杭电、党内先进等模块的功能优化实施工作。针对上述内容，按照有关要求，对项目实施过程中的相关费用进行估算，确定项目总体投资。

## 7.2 编制原则和依据

（1）项目划分及取费标准执行《国家电网有限公司关于印发电网数字化项目工作量度量规范及其应用指南的通知》（国家电网互联〔2020〕606号）。

（2）人工生产率、人工费率、工作量基数及调整系数执行《国家电网有限公司电网数字化项目工作量度量规范应用指南》（2020版）。

## 7.3 投资分析

本期项目总投资xx万元。其中系统功能优化费为xx万元（工作量240.5人天，人工单价6.5人天/万元）；系统实施费为xx万元（工作量80人天）；其他费用xx万元。

系统功能优化工作量明细：

党组织管理模块：7个功能点，工作量45.5人天；

党建综合考评模块：5个功能点，工作量32.5人天；

党建业务管理预警模块：13个功能点，工作量84.5人天；

幸福杭电模块：8个功能点，工作量52人天；

党内先进模块：4个功能点，工作量26人天。

合计：37个功能点，工作量240.5人天。

## 7.4 经济性和财务合规性

本数字化项目总投资xx万元，可抵扣的增值税额为xx万元，税后投资xx万元。其中成本性支出xx万元。划分依据为《国家电网公司项目可研经济性与财务合规性评价指导意见》（国家电网财〔2015〕536号）文件，主要包括国网杭州供电公司的实施工作，即差异分析及方案设计、数据收集及处理、系统部署及配置、系统测试、培训、上线准备及切换、上线试运行支持等。

# 附录

项目总投资估算表格见附表1；

系统实施工作量明细表见附表2；

各单位实施工作量分摊表见附表3；

项目投资其他费用表见附表4。

表1 项目总投资估算表

| 序号 | 名称 | 工作量 | 费用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建安工程费 | - | - |
| 2 | 软件购置费 | - | - |
| 3 | 硬件购置费 | - | - |
| 4 | 咨询设计费 | - | - |
| 5 | 系统开发费 | - | - |
| 6 | 集成实施费（系统实施） | 80人天 | xx万元 |
| 7 | 业务运营费 | - | - |
| 8 | 数据工程费 | - | - |
| 9 | 其它费用 | - | xx万元 |

表2 系统实施工作量明细表

| 序号 | 工作任务 | 工作量（人天） | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 差异分析及方案设计 | 8 | 完成需求收集、现状差异分析、编制详细实施方案 |
| 2 | 数据收集及处理 | 8 | 收集系统配置数据、权限数据 |
| 3 | 系统部署及配置 | 12 | 系统功能部署及配置，基础数据初始化 |
| 4 | 系统测试 | 18 | 完成功能测试、联调测试、性能测试及系统完善工作 |
| 5 | 培训 | 6 | 完成培训材料编写，完成用户和系统运维人员培训 |
| 6 | 上线准备及切换 | 12 | 制定上线方案，进行上线准备相关数据切换及补录 |
| 7 | 上线试运行支持 | 16 | 系统上线后的运维支持，问题解答，保障平台稳定运行 |

表3 各单位实施工作量分摊表

| 序号 | 单位 | 差异分析及方案设计 | 数据收集及处理 | 系统部署及配置 | 系统测试 | 培训 | 上线准备及切换 | 上线试运行支持 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州供电公司 | 8 | 8 | 12 | 18 | 6 | 12 | 16 |

表4 项目投资其他费用表

| 序号 | 费用名称 | 工作描述 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设技术服务费 | 可行性研究文件编制费 | xx万元 |